VALNÁ HROMADA 15.3.2015

Plán hlavných úloh na rok 2015

Pre Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok a Združenie súkromných vlastníkov lesa v Oravskom Bielom Potoku.

1. Dôsledne dbať na dodržiavanie PSOL , prednostne spracovať kalamitu, a postupovať v súlade so zákonom o lesoch a inými právnymi normami o hospodárení v lese..

Zodp. Výbor a lesník                                                                                            Term.  Trvale

2. Vzniknuté holiny po spracovaní napadnutej kalamity pripraviť  na obnovu .

Zodp. Výbor a lesník                                                                                               Term.  Trvale

3. Zabezpečiť potrebné množstvo sadeníc na výsadbu podľa projektu, a v agrotechnickom termíne ich vysadiť.

Zodp.  Výbor a lesník                                                                                             Term.  Do 30.5.2015

4. Udržiavať cesty , zvážnice a drevosklady v dobrom stave.

| Zabezpečovať ich údržbu a hlavne odvodňovanie. | Zodp. | Výbor |
| --- | --- | --- |
|  | Term. | Trvale |

5. Pokračovať v obnove hraníc  lesných porastov v oboch subjektoch.

Zodp. Výbor                                                                                                              Term. v priebehu roka

6. Vybudovanie nového oplotenia priestorov píly.

Zodp. Vedúci píly.                                                                                                    Term. September 2015

7. Pokračovať vo vybudovaní prístrešku na rezivo

Zodp. Výbor                                                                                                             Term. Do konca r.2015

8. V prípade dobrého hospod výsledku za 1.polrok, zakúpiť traktor z vyvážacou súpravou na manipuláciu a iné práce v lese .

Zodp.Výbor                                                                                                               Term. Podla výsledkov

Správa o prevedených prácach v lese za r. 2014

Pozemkové spoločentvo bývalých urbarialistov obce Orav. Biely Potok.

| Pestovná činnosť: |  |
| --- | --- |
| Zalesňovanie | Prvé – 3,50 ha |
| Opakované – 0,00 ha |  |
|  | Spolu – 3,50 ha |
| Vyžínanie | - 33,73 ha |

Ochrana proti ohryzu - 33,73 ha

Uhadzovanie haluziny -  6,00 ha

Výrub nežiaduc. drev.-  4,00 ha

Ochrana proti podkôr – 25 ferom. Lapačov.

Ťažbová činnosť:

Kalamita v množstve – 7721 m3

Správa o prevedených prácach v lese za r 2014

Združenie súkromných vlastníkov lesa Oravský Biely Potok.

| Pestovná činnosť: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zalesňovanie |  | Prvé – 1,78 ha |  |  |
|  | Opakované – |  | ha |  |
|  |  | Spolu – 1,78 ha |  |  |
| Vyžínanie |  | - 10,18 ha |  |  |

Ochrana proti ohryzu – 10,18 ha

| Uhadzovanie haluziny - | 3,50 ha |
| --- | --- |
| Výrub nežiaduc. drev.- | 1,50 ha |

Ochrana proti podkôr – 4ks. ferom. Lapačov.

Prerezávky:                              - ha

Ťažbová činnosť:

Kalamita v množstve – 2943 m3